РЕСПУБЛИКА КРЫМ АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА АДМIНIСТРАЦIЯ ДЖАНКОЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 августа 2016 года № 129-р

г. Джанкой

Об утверждении плана мероприятий "Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного

строительства семьям, имеющим трех и более детей»

Во исполнения пунктов 15, 16 распоряжения Совета министров Республики Крым от 27 февраля 2015 года №162-р «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей», а также в целях создания условий для строительства инфраструктуры на земельных участках, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей:

1. Утвердить план мероприятий "Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей".

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Джанкойского района Республики Крым.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Джанкойского района–Главного архитектора района Брижанкину С.В.

Глава администрации

Джанкойского района							         А.И. Бочаров

Утвержден

распоряжением администрации

Джанкойского района

от 23 августа 2016 г. № 129-р

План мероприятий

«Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование перечня земельных участков с учетом наличия и отсутствия необходимой инженерной инфраструктуры (перечень поселений к которым земельные участки относятся) | 2016-2017 г.г. | Органы местного самоуправления, отдел муниципального имущества и земельных отношений | Создание базы по земельным участкам с учетом наличия или отсутствия необходимой инженерной инфраструктуры |
| 2 | Подготовка и утверждение градостроительной документации (документы территориального планирования и градостроительства зонирования, планы межевания и т.д. | 2016- 2017 г.г. | Органы местного самоуправления сельских поселений сектор по вопросам, градостроительства и наружной рекламы | Формирование документации по планировке территории |
| 3 | Формирование очереди на получение указанных земельных участков | постоянно | Органы местного самоуправления сельских поселений | Наличие информации о лицах имеющих право на получение земельного участка |
| 4 | Подготовка муниципальных планов мероприятий («дорожные карты») по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | 2016 год | Органы местного самоуправления сельских поселений | Формирование пошаговых действий в целях решения вопроса по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| 5 | Подготовка и утверждение муниципальных программ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трёх и более детей | 2016 год | Органы местного самоуправления сельских поселений | Формирование механизмов реализации и финансирования органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) гражданам, имеющим трёх и более детей |
| 6 | Обеспечение подготовки проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | 2016-2017 г.г. | Органы местного самоуправления сельских поселений | Наличие проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| 7 | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | 2016-2017 г.г. | Органы местного самоуправления сельских поселений | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| 8 | Взаимодействие с сетевыми и газораспределительными компаниями по включению в их инвестиционные программы объектов строительства инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным в целях жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | 2016-2017 г.г. | Органы местного самоуправления | Утверждение и реализация инвестиционных программ объектов строительства инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным в целях жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| 9 | При разработке и утверждении схем водоснабжения предусмотреть строительство инженерных коммуникаций к земельным участкам, предоставленным в целях жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | По мере необходимости | Органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации | Утверждение схем водоснабжения при строительстве инженерных коммуникаций к земельным участкам, предоставленным в целях жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей |
| 10 | При разработке и утверждении схем электроснабжения предусмотреть строительство инженерных коммуникаций к земельным участкам, предоставленным в целях жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | По мере необходимости | Органы местного самоуправления сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Утверждение схем электроснабжения при строительстве инженерных коммуникаций к земельным участкам, предоставленным в целях жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей |
| 11 | При разработке и утверждении схем газоснабжения предусмотреть строительство инженерных коммуникаций к земельным участкам, предоставленным в целях жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей | По мере необходимости | Органы местного самоуправления сельских поселения, ресурсоснабжающие организации | Утверждение схем газоснабжения при строительство инженерных коммуникаций к земельным участкам, предоставленным в целях жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| 12 | Получение у ресурсоснабжающих организаций технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям на границе земельного участка (при наличии правоустанавливающих документов на землю, мощности подключаемых сетей | По мере необходимости | Органы местного самоуправления сельских поселений ресурсоснабжающие организации | Оформление заявки для получения технических условий на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| 13 | Разработка и согласование технических условий на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, для муниципальных нужд | По мере необходимости | Органы местного самоуправления сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Выполнение технических условий на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| 14 | Проведение процедур размещения заказов на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, для муниципальных нужд | 2016-2017 г.г. | Органы местного самоуправления | Проведение процедур размещения заказов на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, для муниципальных нужд |
| 15 | Выполнение строительно-монтажных работ по обеспечению земельных участков, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой | 2017-2018 г.г. | Органы местного самоуправления сельских поселений, ресурсоснабжающие организации | Обеспечение земельных участков, предоставляемых (представленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 16 | Осуществление мониторинга и контроля за реализацией вышеуказанных мероприятий | 2016-2018 г.г. | Отдел по вопросам ЖКХ, благоустройства, природопользования и инфраструктуры, органы местного самоуправления сельских поселений | Обеспечение своевременного выполнения мероприятий, сбор информации о ходе реализации мероприятий |

Руководитель аппарата администрации

Джанкойского района

С.М. Курандина